Sprint goal  
List the US you will implement

* #US1 – 上传至GITHUB并分享
* #US2 – 相关文档编写和PPT制作

Label

Sprint 6 backlog

Decompose each story into tasks

* #US1
  + #T1 – 整合项目代码
* #US2
  + #T2 – 完成相关文档编写
  + #T3 – PPT制作
  + #T4 – PPT答辩

Assign the tasks to dev

* #T1
  + Developer: 韩羽
  + Time: 30 分钟
* #T2
  + Developer: 全体成员
  + Time: 2 天
* #T3
  + Developer: 韩羽
  + Time: 3 小时
* #T4
  + Developer: 韩羽
  + Time: 20 分钟