Sprint goal  
List the US you will implement

* #US1 – 了解和熟悉Java语言，了解安卓开发的流程，配置好安卓开发的环境
* #US2 – 明确项目内容，明确项目需求

Label

Sprint 1 backlog

Decompose each story into tasks

* #US1
  + #T1 – 了解和熟悉Java语言，和安卓开发流程
  + #T2 – 配置安卓开发环境，例如Android SDK
* #US2
  + #T3 – 明确项目内容
  + #T5 – 明确项目需求（需要实现的功能）

Assign the tasks to dev

* #T1
  + Developer: 全体成员
  + Time: 3 天
* #T2
  + Developer: 全体成员
  + Time: 3 小时
* #T3
  + Developer: 全体成员
  + Time: 1 天
* #T4
  + Developer: 张逸帆
  + Time: 1 天